# Documentacion del proyecto e-commerce

Estado de implementacion, integraciones y pendientes operativos

# 1. Resumen

Se desarrollo una tienda online con backend Django, frontend React y una arquitectura desplegada en Render. La aplicacion permite administrar el catalogo, registrar clientes, gestionar carritos y pedidos, procesar pagos con Mercado Pago y enviar notificaciones por correo electronico.

# 2. Arquitectura y despliegue

Backend: Django y Django REST Framework.

Frontend: React compilado y servido por Django en el mismo dominio.

Produccion: Render, disponible en https://ecommerce-api-rysy.onrender.com.

Base de datos: PostgreSQL administrado en Neon.

Archivos e imagenes: Cloudinary mediante django-cloudinary-storage.

Autenticacion: JWT con cookie HttpOnly para el token de refresco.

Administracion: Django Admin con usuarios staff.

# 3. Funcionalidades implementadas

Catalogo publico de productos y categorias.

Busqueda de productos y filtros por categoria.

Disponibilidad de productos sin exponer cantidades de stock al cliente.

Registro publico de clientes e inicio de sesion.

Carrito autenticado, con validacion de stock.

Checkout que crea pedidos con nombre y precio de producto inmutables.

Descuento de stock y vaciado de carrito dentro de una transaccion.

Historial de pedidos del cliente.

Pago online con Mercado Pago en modo sandbox.

Webhook de Mercado Pago con validacion de referencia, monto y estado.

Reintento de pago para pedidos rechazados sin duplicar la orden.

Estados de pedido y notificaciones de confirmacion, envio y entrega.

Carga y visualizacion de imagenes de productos desde Django Admin.

# 4. Integraciones validadas

## SMTP con Brevo

Brevo configurado en Render para envio transaccional.

Servidor SMTP: smtp-relay.brevo.com.

Puerto operativo confirmado: 2525 con TLS.

Se realizo una prueba de registro con un correo real y el mensaje de bienvenida llego correctamente a Gmail.

Con un remitente personal, Brevo puede entregar mediante su dominio compartido. Para produccion comercial se recomienda verificar un dominio propio.

## Cloudinary

Se reemplazo la configuracion de CLOUDINARY_URL en Render con una credencial nueva.

Se valido la carga de una imagen desde Django Admin y su visualizacion correcta en el frontend publico.

Debe confirmarse que la API key anterior expuesta fue revocada o eliminada en Cloudinary, si aun no se hizo.

## Mercado Pago

La integracion sandbox fue validada para pagos aprobados y rechazados.

Los pagos aprobados cambian el pedido a pagado; los rechazados permiten reintentar el pago sobre la misma reserva.

# 5. Evaluacion contra el requerimiento

El desarrollo cumple el alcance funcional minimo solicitado para una nueva pagina web con e-commerce: backend robusto, frontend funcional, gestion de productos, carrito, pagos, pedidos y despliegue. Tambien cuenta con una base tecnica escalable mediante servicios administrados.

Para operar una tienda real con ventas a clientes, quedan tareas operativas y de puesta en produccion detalladas a continuacion.

# 6. Pendientes prioritarios para operacion real

Confirmar la revocacion de la API key antigua de Cloudinary expuesta en capturas anteriores.

Cambiar las credenciales TEST- de Mercado Pago por credenciales de produccion y completar una compra real controlada.

Automatizar la expiracion de reservas de pago. El comando existe y libera stock luego de 30 minutos, pero Render Cron Jobs requiere un plan pago. Sin un scheduler, la limpieza se ejecuta cuando existe actividad de checkout u ordenes, no necesariamente al vencimiento exacto.

Definir la operacion de envios: zonas, costos, plazos, politicas y, si corresponde, integracion de transporte o seguimiento.

Configurar dominio propio y verificarlo en Brevo para usar una direccion comercial, por ejemplo ventas@tudominio.com.

Publicar politicas de privacidad, terminos y condiciones, cambios/devoluciones, envios y datos de contacto.

Configurar copias de seguridad, monitoreo y procedimiento de recuperacion para Render, Neon y los proveedores externos.

Activar autenticacion de dos factores y mantener la rotacion de secretos en Render, Neon, Cloudinary, Brevo y Mercado Pago.

# 7. Pruebas pendientes

Ademas de pruebas unitarias e integracion, se recomienda ejecutar pruebas manuales de punta a punta:

Registro de cliente, inicio y cierre de sesion.

Busqueda, filtros y visualizacion de productos en escritorio y movil.

Carrito: agregar, actualizar cantidades, eliminar y validar falta de stock.

Compra aprobada y rechazada en Mercado Pago; reintento de pago y estados de pedido.

Comprobacion de webhooks y de que no se dupliquen pedidos o pagos.

Cancelacion o expiracion de una reserva y restitucion del stock.

Correos de registro, pago confirmado, envio y entrega.

Carga, reemplazo y visualizacion de imagenes de producto.

Accesos de administrador y rechazo de operaciones administrativas para usuarios no staff.

# 8. Conclusion

La primera version funcional del e-commerce esta implementada y desplegada. Las integraciones de correo e imagenes fueron configuradas y probadas en produccion. Antes de comercializar, se deben completar los pendientes de pagos reales, automatizacion de reservas, seguridad operativa, dominio comercial, aspectos legales y la bateria de pruebas.

# 9. Mejoras posteriores

## Interfaz de la tienda

Se actualizo el titulo de la tienda a 'Tienda Online' y se modernizo el estilo visual con fondo, tarjetas, sombras y controles responsive.

Se agrego un acceso visible al carrito con icono y contador de productos.

El historial de pedidos del cliente fue rediseñado para destacar total, fecha, estados de pago y articulos.

Las imagenes del catalogo incorporan zoom al pasar el mouse y una vista ampliada al hacer clic.

## Documentacion de la API

Se incorporo documentacion OpenAPI generada con Django REST Framework y drf-spectacular:

Swagger UI: /api/docs/

ReDoc: /api/redoc/

Esquema OpenAPI: /api/schema/

La documentacion describe los endpoints de catalogo, autenticacion, carrito, pedidos, Mercado Pago y webhook.

## Recuperacion de contraseña

Se agrego la opcion 'Olvidaste tu contraseña?' en el formulario de inicio de sesion.

El usuario recibe por Brevo un enlace de un solo uso para crear una nueva contraseña.

El token se invalida luego de usarse y la API no revela si una direccion de email esta registrada.

Endpoints: POST /api/auth/password-reset/ y POST /api/auth/password-reset/confirm/.

El flujo fue probado correctamente en produccion.

## Pruebas automatizadas

La suite de backend fue ampliada a 60 pruebas correctas. Incluye aislamiento entre usuarios, permisos administrativos, validacion de webhooks, expiracion de reservas, documentacion OpenAPI y recuperacion de contraseña.